**12-01-2024:**

**Actividad: Revisión Colocación formaleta, plantilla y pernos y avance cerramiento**

1. El día 10 de Enero se hace entrega de los pernos y se procede a ser entregados en obra, se trabaja en la instalación de los mismos y ya se encuentran colocadas las formaletas y pernos y plantilla nivelados y conforme planos
   1. Se verifican las medidas nuevamente de la losa.
   2. Se verifican las medidas de centro a centro de pedestales
   3. Se verifica la separación entre patas
   4. Se verifica la nivelación de los pernos.
   5. Se verifica los niveles de la plantilla.













1. Cerramiento:

Actualmente se trabaja en el cerramiento. Se tiene ya instalado los postes del cerramiento de prefablock y se tiene una pared en un 90% de avance.

Se tienen instalados los postes del esquineros del cerramiento en malla.





